中山市第二人民医院后勤设施修缮    改造项目

（项目编号：20250052-DDYJ005）

院内竞争性磋商采购文件

中山市第二人民医院

2025年4月

目 录

第一部分   采 购 邀 请 函	3

第二部分   用 户 需 求 书	6

第三部分   竞 价 人 须 知	18

一 、总  则	19

二、竞价文件的递交	21

三、竞价文件的评审	23

四、授予合同	25

第四部分   合 同 书 格 式	26

第五部分   竞价文件格式	39

一、竞价函	40

二、资格声明函	41

三、法定代表人证明书/法定代表人授权书	42

四、竞价一览表	44

五、用户需求响应表	45

六、服务方案	46

七、供应商基本情况	46

八、关于磋商文件声明及磋商文件声明的函	48

九、关于磋商文件承诺书及廉政承诺函	48

第一部分   采 购 邀 请 函

采 购 邀 请 函

各潜在供应商：

现就中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目，欢迎符合资格条件的供应商参加。

一、项目编号：20250052-DDYJ005

二、项目名称：中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目

三、项目内容：

为满足患者需求，提升患者就医感受以及保障消防安全与日常修缮需求，现拟对以医院进行修缮改造，具体详见附件“采购文件-用户需求书”相关内容，竞价人必须对本项目的全部内容进行响应及报价，本项目不分子包。

四、报价要求：

预算金额33万元。请各潜在供应商慎重考虑，本项目须按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。

五、资格要求：

1. 供货商必须具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人；【提供企业法人营业执照复印件；税务登记证复印件；组织机构代码证复印件（如证件属于三证合一，仅需提供营业执照复印件）；法人对销售人员的授权委托书（原件）或法人委托证明书及法人身份证复印件；销售人员身份证复印件】；

2. 同时在广东省云平台装修工程和修缮工程定点供应商资格库中；(提供在广东政府采购智慧云平台库内的截图证明)。

3.提供资格声明函，承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；经营信誉需良好，在3年内没有在经营活动中没有重大违法记录；单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；本项目不接受联合体报名，不允许提交备选方案，不允许转包和分包等；（按“竞价文件格式-二”提供资格声明函，加盖单位公章）；

4.签订《廉政承诺函》（按“竞价文件格式 –九”提供，加盖单位公章）；

5.供应商需具备建筑工程施工总承包资质三级或建筑装修装饰工程专业承包资质二级及以上，资质等级需满足项目需求。同时，供应商还需具有有效的安全生产许可证，以确保施工过程中的安全。（提供证件复印件，加盖单位公章）

6.报价人必须向采购人电话（0760-28143981陈先生）报名登记备案，未向采购人登记备案的潜在报价人均无资格参加洽谈报名。

六、报名的时间、地点、方式

1.2025年4月8日至4月14日8:30-17:00（工作时间）内，提交“五、资格要求1-4”中所述材料至中山市第二人民医院医技综合楼610室报名；（复印件均需加盖竞价人公司红色印章）。上述资料可通过以下方式送采购人审核：

方式一：现场送达（请提前联系）；

方式二：快递送达（选择快递（不接受到付）方式送达时，可先将其扫描件同步发采购人邮箱预审，以免因快递运输时间耽搁。）

2.经审核通过后，采购办公室将电话通知供应商参与磋商。

3.递交竞价文件获取方式：报名获取。

4.递交竞价文件时间：时间待定，以电话通知为准。

5.递交竞价文件地点：中山市第二人民医院医技综合楼610办公室（竞价文件共4份，1正3副）

七、磋商时间：时间待定，以电话通知为准；本次采购工作采用线上方式磋商。

八、采购人的名称、地址和联系方式：

采购人名称：中山市第二人民医院

采购人地址：中山市港口镇木河迳东路28号

联系人：陈先生

电 话：0760-28143981

邮  箱：cgbgks@zssph.com

九、采购公告发布网址：采购单位将竞争性蹉商采购公告在中山市第二人民医院网站（http://www.zssph.com）相关媒体发布，公告信息公布之日即视为有效送达。

第二部分   用 户 需 求 书

用户需求书

- 总则：

1.供应商报价为项目总承包价含税费用（包工、包料、包机械设备、包质量、包工期、包安全、包文明施工、包验收（合格或以上）、包资料移交（归档）、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等），具体以选定供应商的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。

2.成交供应商在合同履行期间，不能因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施工场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况可能引致的费用调整，且需充分考虑其他可能因素影响施工所增加的费用。如遇材料涨价，采购人不再另外调整。

- 3.除成交供应商在响应文件中明确提出并经采购人确认以外，成交供应商不得再以任何方式转包或分包。

- 4.本磋商文件中凡标有星号“★”的地方均被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求，否则不能通过初步评审。标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，供应商若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

- 5.本项目不接受联合体报价。

- 二、项目名称：中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目

- 三、项目实施地点：中山市第二人民医院

- 四、项目完成期限：自合同签订生效之日起，“六、项目概况及需求”的“1.医技一楼公共洗手间改造”至“6.消防通道闸门更换”，于30天内完成；“7.业务用房修缮项目”具体完成时间以采购人通知为准，需在收到采购人通知后20天内完成。

★五、报价要求：

预算金额33万元。请供应商慎重考虑，并在报价中描述是否同意本项目按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。

六、项目概况及需求

为满足患者需求，提升患者就医感受以及保障消防安全与日常修缮需求，现拟对以下项目进行修缮改造：

1.医技一楼公共洗手间改造：男女洗手间共两间，洗手间因地面下沉压到管道，导致管道堵塞，长期异味，拟进行改造美化，提升患者就医感受满意度。

2.设备减震降噪处理：对医技楼天面的空气能热泵2台和冷热水循环泵各2台进行减震降噪处理，以减少对楼下房间噪音影响。

3.后勤楼饭堂修缮：面积约40m2，修缮饭堂的墙面、天花等，改善就餐环境，提升满意度。

4.重症一区密封玻璃拆除与封堵：拆除重症一区部分密封玻璃，为满足消防要求，以便必要时可采取自然通风，对拆除玻璃框架区域周边做好封堵，拆除玻璃6 块，面积约18.2 m2。

5.楼道渗水墙壁防水及粉刷：对9号楼梯四楼部分墙壁、10号楼梯一楼部分渗水墙壁进行防水处理及粉刷，面积约200m2。

6.消防通道闸门更换：后勤楼旁消防通道闸门已使用17 年，现已完全故障，无法维修继续使用，拟更换新的通道闸门，以保障消防通道通畅。

7.业务用房修缮项目：根据医院实际情况，拟对医院个别房间进行优化改造，盘活闲置场地，满足业务用房需求。

8.具体详见附件：工程量清单。

七、成交供应商基本要求

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求。

▲2.人员资质：项目技术负责人、施工员等关键岗位人员也需具备相应的岗位证书和职称证书。

3.供应商需拥有满足施工需求的设备和设施，包括施工机械、检测仪器等。

八、工程质量标准及安全施工

1.工程质量标准：

符合国家、省、市行业标准和设计要求，符合施工规范和质量标准，符合使用功能要求，满足使用需求。

2.工程进度标准：

按合同约定的时间完成工程。工程进度符合施工组织设计

3.工程安全标准：

文明施工要达到中山市规定文明工地标准；加强安全施工管理，切实做好安全生产各项防范措施，确保施工安全和第三者的安全，承担由于自身安全措施不力造成事故责任和发生的费用。

- 4.工程验收：

项目完成后，采购人将组织验收，确保符合设计要求及质量标准，施工单位需对存在问题进行限期整改，直至整改完毕验收合格。

- 5.工程结算：

施工单位需配合采购人第三方中介结算工作，按要求提供结算所需的材料，如：施工前后照片、测量数据等。

九、材料及设备要求

1.施工服务范围之内工程所用的材料、设备必须达到国家规定的环保和节能等质量标准，并且达到相关的质量验收标准。

2.医院方有权对本工程使用之主要材料品牌、型号、技术参数、质量进行确认后才能采购安装和事后审查的权利。

十、质量保修期

1.保修期为竣工验收合格后两年。保修期内如属施工质量引起的问题，由成交供应商全部负责无偿维修或更换。

2.维保内容：维保内容应包括工程的所有部分，特别是关键部位和易损件。

3.应急响应：供应商应建立应急响应机制，确保在出现紧急情况时能够迅速响应并采取措施。例如，对于房屋修缮工程，应确保在出现漏水等紧急情况时能够迅速维修。

十一、追偿条款：

1.由于施工质量问题需返工或重修，但成交供应商没有及时进行处理，致使采购人另外聘请其他成交供应商完成，所发生的费用由医院方在成交供应商结算金额中扣减。

2.成交供应商职责范围的收尾工作或遗留问题，成交供应商没有按期完成或问题悬而未决，致使医院方代为支付费用的，所发生的费用由医院方在成交供应商结算金额中扣减。

十二、工程款支付及结算

1.由于医院方是财政预算单位，所有的工程费用均需报财政部门拨付，付款时间应为医院方向财政部门申请付款的时间为准。医院方应按时向财政部门提出申请付款，并积极协助付款事宜，付款日期以医院方确认盖章日期为准。

2.成交供应商在向医院方提出工程施工款项申请时，必须开具符合国家法律法规和标准的税务发票，以及相应的施工文件资料。不开具或者开具不合格的发票，施工文件资料不全造成的延迟支付医院方不承担任何违约责任，且成交供应商的各项合同义务仍应按合同约定履行。

3、付款方式：银行转账形式。

4、工程结算：

①施工完毕并通过验收合格后，由医院选择第三方专业公司进行施工结算审核，最终结算金额按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定。本项目验收合格且确定最终结算金额，采购人自收到成交供应商提供的合法等额发票之日起一个月内一次性无息支付工程全款，付款以银行到账为准。

- ②成交供应商按采购人要求提供的详细清单和相关票据，成交供应商提供发票的开票单位名称、开户银行及收款账号须与合同一致。

- 十三、违约责任

1.采购人无正当理由解除合同，采购人向成交供应商偿付合同总额的5%的违约金。

2.采购人无正当理由逾期付款，则自采购人逾期付款之日起，每日按采购人应付未付的总额的万分之五向成交供应商偿付违约金。

3.成交供应商未能按合同规定的时间提供服务成果，从逾期之日起每日按合同总价万分之五的数额向采购人支付违约金；逾期15日以上的，采购人有权解除合同，成交供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金。

4.除本合同另有约定外，因成交供应商在合同期限内提供的服务不符合采购文件规定，采购人有权采用以下任一方式处理：

①采购人有权拒收及解除合同，并且成交供应商须向采购人支付合同总价5%的违约金。

②采购人向成交供应商发出整改意见或建议，若成交供应商没有在采购人规定的时间内完成整改的，每逾期一日按合同总价的万分之五向采购人偿付违约金，成交供应商逾期十五日仍未完成整改，采购人有权解除合同，且不承担任何责任与费用，成交供应商须一次性向采购人支付合同总价5%的违约金，并承担对此给采购人造成的损失。

5.成交供应商提供的货物或服务，如影响采购人的使用，在规定的整改期限内仍未完成整改的，采购人有权自行寻找第三方单位提供相应的货物或服务。因第三方单位产生的费用由成交供应商自行支付或从本单位服务费用中直接扣减，由采购人支付给第三方单位。

6.合同履行期内，如成交供应商因自身原因而提出提前终止合同的，成交供应商应一次性向采购人支付合同总价的5%作为违约金，并承担对此给采购人造成的损失（包括但不限于采购人为保障如期供货或连续服务所产生的一切费用）及维权费用（案件受理费、诉讼保全申请费、诉讼保全保险费、律师费、公证费、鉴定费、评估费、差旅费等）。

7.因不可抗力因素造成成交供应商或双方违约，经双方协议达成共识的，由双方协商解决。

8.其他违约责任按《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国民法典》等法律法规处理。

十四、其他

在采购活动中如发生以下情况，将列入医院供应商黑名单管理，在此后的两年或二年以上）（自我院发现违规行为之日起算）不得参与我院组织的自主采购活动：

1.如投标供应商提供虚假材料；

2.成交公告发布后，放弃成交资格的；

3.合同服务期内，单方面提出解约的；

4.供应商不诚信履约，如供应商不按照其投标（响应）文件承诺内容履约等；

5.出现违反采购纪律，影响公平公正的。

6.除上述5种情况外，经采购人核实确属违规行动的。

- 十五、采购人配合条件

供应商在响应文件中要列明在项目实施过程中要求采购人提供的配合条件。所列配合条件采购人将尽量配合解决，但不代表采购人全部接受，采购人有权全部或部分拒绝供应商提出的配合条件。

附件：工程量清单

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 数量 | 工艺说明及材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 医技一楼公共洗手间改造 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有天花 | ㎡ | 32.7 | 原有天花拆除后及垃圾运走人工费 |
| 2 | 拆除原有地砖 | ㎡ | 32.7 | 原有地砖拆除，垃圾装袋运走人工费 |
| 3 | 拆除原有墙砖 | ㎡ | 97.2 | 原有墙砖拆除，垃圾装袋运走人工费 |
| 4 | 拆除原有洗手台 | 套 | 2 | 原有2套洗手台拆除及镜子拆除，垃圾装袋运走及人工费 |
| 5 | 拆除原有隔板 | ㎡ | 31 | 原有洗手间隔板拆除运走处理费 |
| 6 | 洗手间重新吊顶 | ㎡ | 32.7 | 用600*600穿孔铝扣板轻钢龙骨、骨架材料及人工费 |
| 7 | 洗手间地面防水 | ㎡ | 32.7 | 用德高品牌防水刷三次，材料及人工费 |
| 8 | 洗手间墙面防水 | ㎡ | 92.2 | 用德高品牌防水刷三次，材料及人工费 |
| 9 | 原有墙面地面移除后找平层 | ㎡ | 124.9 | 地面墙面批水泥沙浆找平，材料及人工费 |
| 10 | 洗手间重新贴地砖 | ㎡ | 32.7 | 用600*600优质防滑地面，材料及人工费 |
| 11 | 洗手间贴墙砖 | ㎡ | 92.2 | 用400*800优质墙砖铺设，材料及人工费 |
| 12 | 新做洗手台 | m | 5.6 | 见图纸材料及人工费，含镜子、柜子 |
| 13 | 洗手间隔板 | ㎡ | 31 | 用优质倍特板及不锈钢配件，人工安装费 |
| 14 | 洗手间更换平板灯 | 套 | 8 | 用优质LED600*600平板灯，保用8年 |
| 15 | 洗手间蹲位 | 套 | 6 | 用联塑品牌水箱及优质蹲便池材料及人工费 |
| 16 | 洗手间小便斗 | 位 | 2 | 用联塑品牌小便斗安装感应器材料及人工费 |
| 17 | 纸巾筒及扶手 | 套 | 6 | 用不锈钢沉箱结构，扶手安装及人工费 |
| 18 | 原有洗手间排水管新做 | 项 | 1 | 洗手间110#排水管，75#联塑管安装及辅料人工费 |
| 19 | 原有洗手间给水管重做 | 项 | 1 | 用32#给水管、25#联塑品牌PPR管安装及辅料人工费 |
| 二 | 设备减震降噪处理 |  |  |  |
| 1 | 拆除原机器 | 处 | 2.00 | 拆除原有机器及配件人工费 |
| 2 | 安装原机器 | 处 | 2.00 | 安装原有拆除管道及加长管及配件购买，人工费 |
| 3 | 地面倒水泥 | 处 | 2.00 | 倒20公分原C35混泥土材料及人工费及放置预埋塑料减震层 |
| 4 | 拆除原有地面隔热层 | 处 | 2.00 | 原有隔热层拆除人工费及周边修复 |
| 三 | 后勤楼饭堂修缮 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有天花及恢复 | 项 | 1.00 | 原有天花拆除后回复原样，材料及人工费 |
| 2 | 新做窗帘盒 | m | 6.80 | 用9厘板做柜架，面封板面，材料及人工费 |
| 3 | 窗纱 | m | 13.60 | 窗纱安装及辅料人工费 |
| 4 | 窗帘 | m | 13.60 | 窗帘安装及辅料人工费 |
| 5 | 原有插座拆除更换 | 项 | 1.00 | 原有天关插座及暗孔人工费 |
| 6 | 原有空调面板换新 | 个 | 1.00 | 原有空调外壳翻新材料及人工费 |
| 7 | 四周墙面木板打底调平 | ㎡ | 79.36 | 用9厘夹板打底调平及人工费 |
| 8 | 四周墙面贴护墙板 | ㎡ | 79.36 | 用优质无净味护墙板及人工安装铺料 |
| 9 | 定制备餐台 | 张 | 1.00 | 实木备餐台安装及五金辅料人工费 |
| 10 | 洗手间中间隔板加不锈钢 | m | 3.10 | 用10公分高不锈钢板安装及人工费 |
| 11 | 洗手间隔板整体迁移 | 项 | 1.00 | 拆除原有隔板，整个移位及安装人工及铺料 |
| 12 | 卫生及清洁垃圾做清理 | 项 | 1.00 | 人工费 |
| 四 | 重症一区密封玻璃拆除与封堵 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有玻璃 | ㎡ | 18.20 | 原有玻璃拆除人工费 |
| 2 | 玻璃室交界封面 | m | 80.00 | 用3厘白色铝塑板封板打胶 |
| 3 | 玻璃搬运下楼面 | ㎡ | 18.20 | 原有搬下楼及处理运走 |
| 五 | 楼道渗水墙壁防水及粉刷 |  |  |  |
| 1 | 原有墙皮铲除 | ㎡ | 124.00 | 破损地方铲除人工费 |
| 2 | 原有墙面刷新斯拿水 | ㎡ | 168.00 | 面墙刷斯拿水固定，材料人工费 |
| 3 | 墙面批灰 | ㎡ | 470.00 | 面墙批灰三次打麻两次，人工费 |
| 4 | 墙面刷乳胶漆 | ㎡ | 470.00 | 用立邦环保油漆刷三次材料及人工费 |
| 5 | 外墙做防水 | m | 182.00 | 外墙搭架子做防水三资材料及人工费 |
| 六 | 消防通道闸门更换 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有拆除双门 | m | 8.50 | 人工拆除人工费 |
| 2 | 新做不锈钢双开推拉门 | m | 18.70 | 用1.2厚不锈钢方通制作，见图纸 |
| 七 | 业务用房修缮项目 |  |  |  |
| 1 | 拆除原有天花 | ㎡ | 53.4 | 有天花板拆除人工费 |
| 2 | 新做20公分砖墙 | ㎡ | 82.4 | 用24公分原墙制作人工费辅料 |
| 3 | 房间木门 | 套 | 2 | 市场购买优质木门高度2.2米，304#五金配件 |
| 4 | 指纹密码锁 | 套 | 2 | 市场购买指纹密码锁安装及辅料人工费 |
| 5 | 天花吊顶灯槽 | m | 48.4 | 用轻钢龙骨吊石膏板顶部见效果图 |
| 6 | 天花平面吊顶 | ㎡ | 53.4 | 用轻钢龙骨8厘石膏板9厘一层材料人工费 |
| 7 | 原有窗户拆除 | ㎡ | 9.4 | 原有窗户拆除人工费 |
| 8 | 新做平开窗 | ㎡ | 9.4 | 用95列铝村制作品牌广东风格，材料及人工费 |
| 9 | 墙面天花粉刷 | ㎡ | 197 | 用腻子粉批三次打磨三次，刷立邦乳胶漆 |
| 10 | 背景墙柜 | ㎡ | 16.2 | 办公室背景墙见效果，材料人工费 |
| 11 | 煮茶一体柜 | 套 | 2 | 市场定做煮茶一体柜 |
| 12 | 网线 | 位 | 4 | 用国标网线材料及人工费 |
| 13 | 插座布线 | 位 | 20 | 用国标电线，材料及人工费 |
| 14 | 筒灯 | 个 | 48 | 用伟业照明筒灯，保用5年 |
| 15 | 灯带 | m | 48.4 | 用伟业照明LED灯带 |
| 16 | 中间轨道 | m | 12 | 市场购买LED灯，安装人工费 |
| 17 | 布线 | ㎡ | 53.04 | 国标电线，材料及安装费 |
| 18 | 空调布线 | 台 | 2 | 国标4㎡电线，人工安装费 |
| 19 | 排气扇 | 台 | 6 | 用名牌排气扇及安装 |
| 20 | 地脚线 | m | 48.4 | 用拉丝不锈钢地脚线及安装 |
| 21 | 天花整理恢复 | 项 | 1 | 原有天花回复原样及辅料购买 |
| 22 | 室外雨棚盖顶 | ㎡ | 8.7 | 用不锈钢方管做柜架，面10厘钢化玻璃 |
| 23 | 室外给水 | m | 13 | 用广东塑4分PPR做水管 |
| 24 | 室外排水 | m | 1 | 用75#排水管安装人工费 |
| 25 | 洗手台 | 套 | 1 | 用大理石制作长度2米安半及人工费 |
| 26 | 过道门套 | m | 6 | 用实木板包门套6公分门套线收口，材料及人工费 |
| 27 | 拆除原有塑胶地面 | ㎡ | 53 | 原有地胶拆除及地面打磨清理人工费 |
| 28 | 重新铺地砖 | ㎡ | 53 | 用蒙娜丽莎高档玻化大理石砖铺贴及辅料人工费 |
| 29 | 开门洞及封边 | 个 | 1 | 人工费及封边 |
| 30 | 窗帘 | m | 18 | 窗帘安装及辅料人工费 |
| 31 | 窗纱 | m | 18 | 窗纱安装及辅料人工费 |
| 32 | 窗帘盒 | m | 8 | 用9厘板做柜架，面封魄板面，材料及人工费 |
| 33 | 拆除原有24墙 | ㎡ | 38.40 | 原实芯墙拆除，搬运下楼人工费装车运走 |
| 34 | 拆除原有天花 | ㎡ | 47.76 | 原有天花拆除人工费搬运下楼 |
| 35 | 隔壁房间天花拆除 | ㎡ | 9.00 | 原有天花拆除人工费搬人工费 |
| 36 | 拆除原有地面地胶 | ㎡ | 56.00 | 原有地胶拆除及地面打磨清理人工费 |
| 37 | 安装指纹密码锁 | 套 | 1.00 | 市场购买指纹锁安装及辅料人工费 |
| 38 | 重新铺地胶 | ㎡ | 56.00 | 优质医院专用环保地胶，材料及铺贴人工费 |
| 39 | 拆除原有格栅灯 | 项 | 1.00 | 拆除原有灯及运走 |
| 40 | 更换新LED格栅灯 | 套 | 8.00 | 用LED600*600平板灯从安装辅料人工费 |
| 41 | 会议室墙面粉刷 | ㎡ | 79.65 | 重新批灰二次，油漆刷三次材料及人工费 |
| 42 | 房间门 | 套 | 1.00 | 利旧安装 |
| 43 | 砖制隔墙 | ㎡ | 38.12 | 用24公分原墙制作人工费辅料 |
| 44 | 墙面批灰粉刷 | ㎡ | 84.52 | 用腻子粉批三次打磨三次，刷立邦乳胶漆 |
| 45 | 新做窗帘盒 | m | 6.20 | 用9厘板做柜架，面封魄板面，材料及人工费 |
| 46 | 新做窗帘 | m | 12.40 | 窗帘安装及辅料人工费 |
| 47 | 新做窗纱 | m | 12.40 | 窗纱安装及辅料人工费 |
| 48 | 顶部吊天花 | ㎡ | 56.00 | 用轻钢龙骨8厘石膏板9厘一层材料人工费 |
| 49 | 会议室背景墙 | ㎡ | 14.10 | 见图纸 |
| 50 | 拆装空调 | 台 | 1.00 | 原有空调拆除及安装人工费辅料 |
| 51 | 洗手间增加电源插座 | 组 | 1.00 | 国标电线插座及安装人工费辅料 |
| 52 | 洗手间增加电动伸缩马桶盖 | 组 | 1.00 | 市场购买符合甲方使用功能 |
| 53 | 卫生清洁垃圾清运 | 项 | 1.00 | 人工费 |

第三部分   竞 价 人 须 知

.

## 一 、总  则

- 说明

1.1采购范围：见本采购文件第二部分《用户需求书》。

1.2在采购文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。供应商必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效竞价。

- 竞价须知

2.1凡参加本次项目的竞价人被视为已充分认识和理解任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

2.2如竞价人有疑义，应当在磋商前三天向我院提出。磋商前未提出的则视同竞价人已充分理解并愿意按照本磋商公告的所有条款执行。

2.3竞价人必须保证所提交给采购人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任。如提供虚假材料，在一年至二年内（或二年以上）禁止参加我院集中采购活动，并上报有关部门。

2.4如有设备，所投设备须为近两年内生产的全新产品，否则视为无效竞价。

2.5对不按我院要求提供竞价文件的公司，我院有权废除其本次蹉商资格。强调指出：竞价文件的“竞价单”必须按照医院提供的格式填写。

- 定义及解释

3.1货物：指所有的由供应商为满足采购文件要求而提供的材料、设备、产品、仪表、工具、备件、图纸和其它材料。

3.2服务：指供应商提供的安装、调试、验收、保障服务、技术支持及与货物有关的运输和保险以及其他伴随服务。

3.3采购人：中山市第二人民医院。

3.4供应商：供应商是响应采购、参加竞价的中华人民共和国境内的法人或其它组织。

  - 采购小组：采购小组是参照相关规定组建的专门负责本次采购评审工作的临时性机构（其成员称为评委）。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指每天24小时制。

  - 合同：指由本次采购所产生的合同或合约文件。

  - 采购文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应视为对采购文件内容的理解和解释。

  - 采购文件中所规定的“书面形式”， 包括纸质文件和电讯文件形式，既含手写、打印或印刷的文字资料形式，也包括电报、传真等通讯形成的文件。

- 纪律与保密事项

4.1凡参与采购工作的有关人员均应自觉接受医院采购监督小组的监督，不得向他人透露可能影响公平竞争的有关磋商竞价的其他情况。

4.2采购开始后，直至向成交供应商发出《成交通知书》时止，凡与审查、澄清、评价和比较竞价的有关资料以及磋商意见等，均不得向供应商及与评审无关的其他人透露。

4.3除供应商被要求对竞价文件进行澄清外，从采购开始至收到《成交通知书》或《成交结果通知书》期间供应商不得就与其竞价文件有关的事项主动与采购小组、采购人联系。

4.4从采购开始至签订合同期间，供应商试图在采购文件审查、澄清、比较和评价时对采购小组施加任何影响或对采购人是否授予合同的决定进行影响，都可能导致其采购失败。

4.5供应商不得串通作弊，以不正当的手段妨碍或扰乱采购市场，破坏公平竞争原则。

4.6获得本采购文件者，应对文件进行保密，不得用作本次采购采购以外的任何用途。若有要求，采购完毕后，供应商应归还采购文件中的保密的文件和资料。

4.7由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于其所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。采购完毕后，应采购人要求，供应商须归还采购人认为需保密的文件和资料，并销毁所有相应的备份文件及资料。

- 信用记录查询

在报名结束后，医院采购办公室通过“信用中国”网站（http：//www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn）和供应商所属的省级政府公共信用信息管理系统等渠道查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单等的供应商，拒绝其参与我院采购活动。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

- 保证

供应商必须保证所提交给采购人的资料和数据的真实性，并承担相应的法律责任。

- 供应商知悉

7.1凡参加本次采购的供应商被视为已充分认识和理解了任何与本项目有关的影响事项和困难、风险等情况。

7.2如供应商认为本采购文件中存在“不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇”，或有其它问题的，应当在蹉商时间至少三个工作日前，以书面形式（须签字盖章并提供相关证明材料）向采购人反映，逾期或匿名反映的将不予受理。开标前未提出的则视同供应商已充分理解并愿意按照本采购文件的所有条款执行。

- 竞价费用

供应商应承担所有与编写和提交竞价文件及参加本次竞价活动的所有费用，不论磋商竞价的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、竞价文件的递交

9.竞价文件的编制与装订

9.1竞价文件参考政府采购规定格式，进行适当简化，以适应院内采购的要求。

9.2竞价人编写的竞价文件应包括以下部分（按以下顺序装订）：

（1）竞价函

（2）资格声明函

（3）法定代表人证明书/法定代表人授权书

（4）竞价一览表

（5）用户需求响应表

（6）服务方案

（7）供应商基本情况

（8）关于资格文件声明及磋商文件声明的函

（9）关于磋商文件承诺书及廉政承诺函

10竞价文件的装订

10.1 竞价文件应一式四份（一正三副），副本三份需与正本竞价文件内容相同。竞价文件应由竞价人的合法授权代表正式签字或盖章，任何更改（如需修改）应由原签署人签字或盖章。不完整的竞价文件将被拒绝。

10.2竞价文件应用A4规格纸打印、装钉完好并密封。竞价文件必须封入密封完好的信封或包装，封口加盖磋商单位公章。正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面粘贴上附件中的封面格式。其中：

投标人应编制投标文件正本一份，（含盖章）的电子标书一 份（U 盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或 “副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。投标文件的正本及所有副本的封面均 须由投标人加盖投标人公章。投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

（1）正本1份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“正本”。内装纸质竞价文件及电子文档PDF各1份。

电子文档要求：U盘或光盘介质（在上面标明竞价人序号及分包号），PDF格式，不留密码，无病毒，不压缩。

（2） 副本3份，用封条密封，密封处盖章或签字；在封面注明：“副本”。要求必须完整复制正本内容，如果正本与副本不符，应以正本为准。

（3）竞价一览表：单独密封，密封处盖章或签字，必须按每个分包独立以小信封进行密封，在信封面注明：“竞价一览表”。

10.3采购人拒绝任何不固定的竞价。

10.4竞价人应对竞价服务提供完整详细的技术说明，如竞价人对指定的技术要求建议做任何改动,应在竞价文件中清楚地注明。

10.5竞价文件应在磋商截止时间前送达磋商文件指定地点，交予指定负责人,任何迟于这个时间的竞价文件将被拒绝。

10.6采购人对不可抗力事件造成的竞价文件的损坏、丢失不承担任何责任。

10.7磋商有效期：从磋商截止日起，磋商有效期为120天。

11.竞价文件递交截止时间

  - 本次采购的竞价文件递交截止时间见第一部分《采购邀请函》的规定。

  - 本次采购的竞价文件递交时间见第一部分《采购邀请函》的规定，采购人收到竞价文件的时间不得迟于规定的截止时间。

  - 在推迟了竞价文件递交截止时间的情况下，采购人和供应商受竞价截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

12.竞价文件

采购人将拒绝并原封退回在其规定的竞价截止时刻后收到的任何竞价文件。

13.竞价文件的修改与撤回

13.1在递交竞价文件后，可以修改或撤回其竞价文件，但采购人必须在规定的竞价截止期之前，收到修改包括替代或撤回的书面通知。

13.2竞价截止时间之后至竞价有效期之间的这段时间内，供应商不得对其竞价文件做任何修改，亦不得撤回其竞价。

## 三、竞价文件的评审

14.采购小组

14.1本采购参照有关法规及《中山市第二人民医院采购管理办法》等规定组建采购小组。

14.2采购小组依有关法规以及采购文件的规定，采购小组所有成员集中对竞价文件进行审查，与符合资质要求的各潜在供应商分别进行磋商，磋商的轮次依实际情况确定，并提交评审表及决定是否成交。

14.3评审有关记录由采购小组成员签名，存档备查。

15.评审原则

15.1评审基本原则：采购小组参照有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行磋商及综合性评审。

15.2采购小组将按照规定对该供应商进行初步评审和最终评审。如各评委结论不一致时，采购小组的结论以少数服从多数原则确定。

16.评审步骤和办法

评审步骤规定：

- 第一阶段： 采购小组对符合资格要求的竞价供应商的竞价文件进行初步审阅。

- 第二阶段： 采购小组与符合资格要求的竞价供应商进行磋商（磋商的内容主要是对竞价方案的澄清、修正、补充、确认以及价格调整等。采购文件有实质性变动的，采购小组现场逐一告知所有符合资格要求的竞价供应商）。

- 第三阶段：磋商结束后，采购小组要求符合资格要求的竞价供应商在规定的时间内提出最终竞价，包括最终方案、竞价及有关承诺等。

- 第四阶段： 采购小组对符合资格要求的供应商的最终竞价、采购需求响应及业绩实力等进行综合性评审，确定是否成交，评审专家一人一票，意见不一致时少数服从多数。

17.资格性评审

竞价文件出现下列情况时将被认定为无效竞价：

              - 供应商不符合供应商资格要求；

              - 竞价有效期不足的；

              - 实施方案、主要技术规格或参数不满足用户技术规格书中要求的以及有重大偏离或保留的；

              - 不接受采购小组修正的竞价总价的;

e) 最终竞价超出项目预算将不予成交；

18. 竞价文件的澄清

竞价人如需澄清磋商文件的疑点，可用加盖竞价人公章的信函、传真、E-MAIL等形式通知我院采购办公室，通知应确保在磋商前收到。我院将用信函、传真、E-MAIL等形式做出答复，我院认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一竞价文件的竞价人。

19.竞价文件的修正和澄清

为有助于对竞价文件的审核和评价，采购小组可要求供应商对其竞价文件进行澄清，有关澄清的要求和答复可以口头（需录音或录像）或书面形式确认。

20.成交供应商的确定

采购小组对符合资格要求的竞价供应商进行磋商，以最终竞价和澄清为准，决定是否成交。

21.废标情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，本项目废标：

a)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

b)供应商的报价均高于项目预算金额的；

c)因重大变故，采购任务取消的。

22.成交结果通知

采购人将用通知的方式向成交供应商发出成交结果通知。

23.质疑和投诉

23.1供应商对采购过程或评审结果有质疑或投诉的，可向我院采购监督办公室提出，并加盖供应商公章及由法定代表人或其授权代表签署或盖章，但供应商需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

23.2供应商对成交结果公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人提出质疑。采购人应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

23.3采购监督办公室：中山市第二人民医院纪检室

联系电话：0760-28149026

## 四、授予合同

24.成交通知书

24.1成交公告公示期结束，无异议的，采购人将用书面方式向成交供应商发出《成交通知书》，成交供应商收到《成交通知书》后以签收形式向采购人确认。

24.2《成交通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和供应商具有同等法律效力；《成交通知书》发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，均应承担相应的法律责任。

25.签订合同

25.1成交供应商在收到《成交通知书》后，应按照《成交通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人对接合同签订事宜。

25.2成交供应商须在《成交通知书》发出之日起30日内与采购单位签订合同，成交供应商不得以任何理由拖延、拒绝签订合同。如成交供应商没有在规定的时间内与采购人签订合同或来书面函退出，则采购人视为该成交供应商放弃成交供应商资格。采购人有权将本项目重新组织采购或推荐符合采购要求的供应商为成交供应商。

26.采购文件的解释权

本采购文件的解释权归中山市第二人民医院所有。

第四部分   合 同 书 格 式

（供参考，双方在签订合同时可根据实际情况作相应修改）

中山市第二人民医院工程采购项目

合同书

院内采购      院外采购

项目名称：  中山市第二人民医院       项目

合同编号：

签约地点：     中山市第二人民医院

甲方：中山市第二人民医院

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，按照中山市第二人民医院           工程项目的(院外招标/院内成交)结果，中山市第二人民医院（以下简称甲方）与                 （以下简称乙方）遵循平等、自愿、 公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，签订本合同，并共同遵守。

1.工程概况

1.1工程名称：中山市第二人民医院                 工程

1.1.1工程概况：

1.2工程地点：中山市第二人民医院

1.3承包范围：乙方响应甲方的采购文件的用户需求及本工程的工程量清单及图纸内容。

1.4承包方式：固定总价合同，实行总价包干，如果乙方在成交后，在项目实施过程中出现材料的任何遗漏，均由乙方免费提供，甲方将不再支付任何费用。

1.5工期：合同生效之日起              个日历天内完工。

1.6工程质量：工程竣工验收达合格工程。

1.7合同总价款（人民币小写）：                    元

（人民币大写）：叁拾玖万柒仟伍佰元整

2.甲方工作

2.1开工前确认乙方的项目实施方案（依据乙方投标时的响应文件），并向乙方进行现场交底。逐步腾空场地，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的场地中所滞留的设备等采取保护措施。向乙方提供施工所需的水、电等设备。协助办理施 工所涉及的各种申请、批件等手续。

2.2指定项目对接管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收。

2.3如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线，负责到有关部门办理相应审批手续。

2.4协调有关部门做好现场保卫、消防等工作。

2.5负责按合同约定时间，足额支付该项目验收合格的工程款。

3乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸设计及现场交底，于开工前3天提交施工方案、进度计划以及人员配备资料（包括专业技术人员、专业资格证书、项目负责人执业证书、安全考核合格证书等）和进度计 划给甲方审定。

3.2指派_______为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3乙方必须严格遵守以下各项规定，如由于乙方的原因，致使由下述几点而产生的相关一切经济问题和法律责任全部由乙方承担：

3.3.1严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

3.3.2遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线不受损坏。处理好由于施工带来的扰民问题及与科室工作人员的关系。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并承担相应费用。

3.3.3施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.4工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.5按附件2签订《项目负责人驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

3.6按附件3签订《专职安全管理人员驻场承诺书》，并自觉遵守承诺书条款。

4关于工期的约定

4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。

4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.4因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。如发生上述所述情况，乙方应在事发后24小时内告知甲方，并提供足够证据予以证实，否则甲方将不接受乙方擅自顺延工期的做法。经甲方现场代表签证后，工期作相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。

5关于工程质量及验收的约定

5.1本工程以施工图纸、设计变更和《建筑装饰装修施工质量验收规范》（GB50210－2001）、《建筑工程施工质量验收评定统一标准》（GB50300-2001）等国家制订的施工及验收规范为质量评定验 收标准。并达到合格标准。

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。乙方应于验收前24小时通知甲方，甲方代表接到通知后24小时内应到现场检验，认可签证后，方可进行下一工序施工。若甲方要求 复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也不予顺延。

5.3由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.4乙方的工程档案资料必须符合国家有关档案管理规定的要求，在工程施工过程中应及时做好收集、汇总和整理工作。

5.5工程竣工后，乙方按规定整理提供完整的技术档案资料并发出竣工通知书经双方协商确定验收时 间，甲方在双方确定的验收时间内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关 费用。若验收不合格，乙方在甲方限定时间内修改后重新验收，并承担由于修改而产生的费用。工 期不予顺延，竣工日期以最后检验合格的日期为准。

5.6工程竣工验收，应以施工图纸、技术交底纪要、设计更改通知、国家颁发的施工验收规范和质量 检验标准为依据。

5.7工程验收合格后，乙方向甲方出具质量保修书，工程正式移交甲方管理，该工程项目所涉及的所有施工内容保修期为壹年，在保修期内因施工造成的 工程质量问题由成交人无条件保修。

6关于工程价款支付及结算的约定

6.1付款方式：按照中财建【2020】3号文件要求，工程施工进度款按当月实际完成工程量（施工单位须附上合格的检测资料，并经本工程的监理单位核实且相关资料完备，建设单位认可的工程量）的 工程价款的80%支付，工程竣工验收后支付至合同价款的80%，工程结算后支付至工程价款结算总额的97%，扣除工程质 量保证金，缺陷责任期满后清算。

6.2中山市建设工程劳工工资保证金由承包人按照2015年“关于印发[中山市建设工程劳务工资保证金管理实施细则]的通知”规定垫付。

6.3乙方申请工程款同时，向甲方提供等值有效的工程发票。

7合同价款的约定与调整

7.1本合同价款采用固定总价合同，该合同价款包括了本项目工程量清单、施工图纸全部内容。

7.2合同价款中包括的风险范围：

7.2.1乙方所编写的综合单价及总价在合同期内，不因由于燃料、电费、运输费、任何税率、税种、 货币汇率升降、工资、地方政府征收的有关费用、材料差价等引致的价格波动而调整，也不因交通 管制、夜间施工、冬、雨季施工、二次搬运施二场地不足、成品保护、配合服务、临时赶工等情况 可能引致的费用调整，并已充分考虑了其他可能因素影响施工所增加的费用。

7.2.2乙方须负责报价的综合单价及总价的准确性及错误估计所引致的损失。乙方未报，但作为一个 有经验的、尤其是有着与本工程相类似的工程施工经验的乙方应该从图纸或现场踏勘中、或实际情 况中、或自身的工程施工实践中了解到、估计到或可能了解到、估计到的子目之费用应视为已摊到其它的子目单价或总价中去。任何报价时的估算错误和漏项，一律由乙方承担，合同价不会因乙方 的设计问题、估算错误和漏项而做出调整。

7.3合同价款的调整事件：

7.3.1本合同属总价包干合同、工程量清单、施工图包干。工程项目实施期间和结算时，施工图纸和 工程量清单中的内容（工程变更和现场签证除外）不予增加，即使工程量清单有漏列，只要施工图 纸已有相关内容，均不调整价款。

7.3.2风险范围以外合同价款调整范围：

（1）设计变更和现场签证(暂估价项除外)增减经费经甲方和乙方双方确认后实施;

（2）甲方给定的以暂估价(项)形式列出的。

（3）金额在1000元以下的变更不做价款调整。

7.4调整方法：

7.4.1设计变更和现场签证由乙方提出经甲方确认后进行调整。任何变更洽商须有监理单位、甲方签字才能生效,乙方因没有遵守此条款,引起的任何返工,其损失或工期延误都应由乙方负责。

7.4.2甲方给定的以暂估价（项）形式列出的,按工程实施过程中的实际发生额由乙方提出经甲方确 认后进行调整。

7.5设计变更及设计外新增工程项目的结算方式

7.5.1工程量清单有的项目，按照工程量清单报价进行结算；

7.5.2工程量清单有类似的项目，按照工程量清单报价换算进行结算；

7.5.3工程量清单没有相同或没有类似的项目，按照最新的中华人民共和国国家标准《建设工程工程 量清单计价规范》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省建筑及装饰工程综合定额》计价，总 价给与下浮，下浮率＝（1－成交价/最高限价），其中人工、机械台班价格按施工当期广州建设工 程造价管理站发布的价格（或项目所在地相关文件）执行，材料设备价格按以下约定方式结算：

（1）工程量清单有的材料设备，按工程量清单报价进行结算；

（2）工程量清单没有的材料设备，有指导价的按照如下优先顺序确定设备材料价;

Ⅰ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应材料的市场参考价及市场行情价较低者结算；

Ⅱ、按施工当期《广州工程造价信息》（或项目所在地相关文件）对应品牌材料设备的厂商信息价 格下浮10%结算；

Ⅲ、按施工当期《广州地区建设工程材料（设备）厂商价格信息》（或项目所在地相关文件）对应 品牌的材料、设备价格下浮10%结算。

（3）工程量清单和指导价都没有可参照的材料设备，由乙方按照市场报价，由甲方监理单位及甲方 审定后作为结算依据。

7.5.4工程量清单中没有相同或没有类似且无相关定额的项目，乙方按照施工当期的市场价格编制预 算，送甲方/监理单位审定后作为结算依据。措施项目费不另计。

7.5.5措施项目费、预算包干费不计取。

7.5.6其他

（1）乙方因拖欠外包队、分包人(自有分包人)及材料设备乙方费用而发生的债务纠纷,由乙方自行 解决,甲方不承担任何责任,也不负责协商解决。

（2）安全文明施工措施费。乙方应按规定读取安全文明施工费用，并列入工程造价，在竞标时不得 删减。其他的措施项目可根据施工组织设计自行计算。

（3）规费和税金。规费是指政府和有关职能部门规定必须缴纳的费用,包括工程排污费、社会保障 费、住房公积金、危险作业意外伤害保险等；税金按规定计取。

（4）技术规范要求的费用应包括在报价中。

（5）乙方应在考察施工场地的基础上,结合本工程实际工程量及自身劳动力安排,充分考虑如施工人 员(含管理人员)的食宿以及材料加工场地、人员及材料的运输等与此相关的费用,并将此部分费用纳入报价中，结算时不做调整。

（6）计日工核算，乙方必须在发生计日工24小时内，向监理人和甲方提交现场签证，否则不予计量。

（7）乙方不得对该项目进行转包、分包、拆包等行为，经甲方同意的除外。

（8）甲方工地院内不提供留宿、餐饮及按上下班时间施工，乙方如遇特殊施工情况，可同甲方商定。

8关于材料供应的约定

8.1工程所需材料，需经甲方管理人员、监理人员验收合格后方能使用。材料及设备由乙方 采购供应至施工场地。

8.2本工程所用的材料须满足国家及相关部门质量标准，且材料设备应附有出厂合格证明。

8.3采购范围之内工程所用材料及施工设备，由乙方自行解决。

8.4材料设备和设备差价的处理方法：如遇材料涨价，甲方不再另外调整。

8.5甲方保留对本工程使用的各种材料品质确认审查的权利。

9有关安全生产和防火的约定

9.1乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》和其它相关的法规、规范。

9.2由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例，导致发生安全或火灾事故，乙方 应承担由此引发的一切经济损失，现场所有的安全责任由乙方负责。

9.3乙方负责施工场地的平整，施工范围内的用水、用电、临时设施等设备、材料的提供及施工。

10奖励和违约责任

10.1乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔 偿。

10.2甲方未办理任何手续，擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包 括罚款），由甲方负责并承担损失。

10.3本工程所有设计更改，必须经过甲方书面确认后乙方才可实施，否则视为无效；若乙方未经甲方书面确认而单方面更改设计并实施，则被视为乙方违约，乙方负责修复至原约定的设计，并且承 担由此造成的所有费用及损失；

10.4未经甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担损失。

10.5未办理验收手续，甲方擅自动用，造成损失由甲方负责。如甲方确需提前使用，可与乙方就现场情况确认及记录有关资料。

10.6因一方原因，合同无法继续履行时，应通知对方，办理合同终止协议，并由责任方赔偿对方由 此造成的经济损失。

10.7乙方发生下列条款的任何一条，甲方有权声明终止本合同的全部或一部分：

（1）依照国家有关法律、法规的规定,宣告破产、倒闭，与债权人达成协议；

（2）办理清算；

（3）办理公司的重整；

（4）与其他公司进行合并；

（5）经甲方确认已经丧失偿还债务的能力；

（6）严重违反合同重要条款约定。

（7）在项目施工及保修期内，因乙方原因造成装修工程质量达不到合同约定质量标准的，乙方承担违约责任，按合同价款的百分之五扣取违约金。并由乙方返修至合同约定的质量标准，相关费用由乙方承担。

（8）由于乙方原因不能按约定工期完成工程任务，乙方承担违约责任，每逾期一天，按合同价款的千分之五计取违约金。且甲方有权终止合同，将工程另行发包，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

10.8本合同依照合同规定而全部或一部分终止后，乙方应在收到甲方书面通知后，在规定时间内撤走所有人员与工具及器械等。否则乙方放在工地上的工具、器械等将被认为废弃物，甲方有权处理，处理费用由乙方支付。

11争议或纠纷处理

11.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请 有关部门进行调解。

11.2未尽事宜以及因本合同引起的或与本合同有关的任何纠纷，由双方友好 协商解决。协商不能解决的，双方同意提交广州仲裁委员会中山分会，依照该委员会仲裁规则进行 仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

12不可抗力

12.1甲乙双方的任何因一方因不可抗力不能履行合同时。应及时向对方书面通知不能部分履行或不 能完全履行的理由，取得对方同意后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据具体实际 情况可部分或全部免除承担违约责任。

13其它约定

13.1 本合同所有附件、竞争性蹉商文件、报价文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与报价文件互为补充，如本合同与报价文件不一致的，以本合同为准。

13.2在执行本合同的过程中，甲乙双方在双方同意的情况下可另行再签订变更或补充合同，与本合同具有同样法律效力。

13.3在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

13.4除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款30%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

13.5本合同正本一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份。合同自甲乙双方签约代表签名并盖公章之日起生效，至合同条款全部履行结束后终止。

13.6合同附件：

附件1：成交通知书

附件2：项目负责人驻场承诺书

附件3：专职安全管理人员驻场承诺书

（以下无正文）

甲方（盖章）： 中山市第二人民医院

签约代表：

地    址：中山市港口镇木河迳东路

电    话：0760-28166222

传    真：0760-28149115

统一社会信用代码：1244200066333399XT

日    期：     年   月     日

乙方（盖章）：

签约代表：

地    址：

电    话：

传    真：

开户银行：

开户账号：

统一社会信用代码：

日    期：       年   月     日

附件2：项目负责人驻场承诺书

项目负责人驻场承诺书

致：中山市第二人民医院

本人______________，居民身份证号：___________________（项目负责人证书注册编号：_____________________)受                                 公司委派，拟在中山市第二人民医院                    项目担任项目负责 人一职。为加强本项目管理，保证我公司履行与采购人签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为我公司选派的本项目的项目负责人，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始 至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场组织，指挥，管理，协调等工作。并承 诺在本项目完成后的合同责任保修期内，根据项目实际保修工作需要也能随时到场负责指挥，安排 应做的保修工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的项目经理，不参加其他 任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务，如有则由采购人按相关法律法规处理，严重影响本工程的，采购人有权提出更换项目负责人。

3．除非征得甲方的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人 给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良纪录进一步上报有关部门处理。

成交供应商（盖章）：

项目负责人（签名）：

日期：          年         月            日

附件3：专职安全管理人员驻场承诺书

专职安全管理人员驻场承诺书

致：中山市第二人民医院

本人____________，居民身份证号：_____________（安全生产考核合格证编号：_______________）受                         有限公司委派，拟在中山市第二人民医院          项目专职安全管理人员一职。为加强本项目安全生产管理，保证我公司履行与采购人 签订的工程定点采购合同，圆满完成本工程，我愿就此做出以下承诺；

1．本人作为我公司选派的本项目的专职安全管理人员，保证自即日起至项目竣工并通过验收之日止，自始至终全过程常驻工地现场，代表我公司全面负责本工程现场安全生产管理工作。

2．本人承诺在工程签订合同之日起至工程竣工验收完成期间只担任此工程的专职安全管理人员，不 参加其他任何工程的报名和任何工作，不在其他任何工程担任职务。

3．除非征得甲方的书面批准，否则如果违背以上承诺，不能常驻施工现场，本人自愿接受采购人 给予本人的批评和处罚，并同意采购人就此作为我个人的不良纪录进一步上报有关部门处理。

成交供应商（盖章）：

专职安全管理人员（签名）：

日期：          年         月            日

第五部分   竞价文件格式

| 20250052-DDYJ005 |  |  |
| --- | --- | --- |
| （竞价人序号） | （分包号） | 正本（副本） |

竞价文件

分 包 号：

分包名称：

竞价人名称：

竞价人地址：

联系人：

联系电话：

## 一、竞价函

竞价函

致：中山市第二人民医院

根据贵方的中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目的采购邀请函（项目编号：20250052-DDYJ005），签名代表         （姓名、职务）         代表供应商  （供应商名称）    参加竞价，并提交竞价文件。

据此函，本人宣布如下：

1．                    （同意/不同意）本项目按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。

2．我方郑重承诺：除《竞价响应与采购文件差异一览表》的差异外，供应商将全部满足采购文件的各项实质性要求，如果发现竞价文件另有与采购文件不一致的响应或没有响应，供应商同意磋商人有权要求供应商按照采购文件的要求提供设备或服务。供应商并同意按照采购文件的规定履行合同责任和义务。

3．供应商已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4．供应商的竞价文件自竞价截止之日起有效期为90天。成交供应商竞价有效期则顺延至项目完成验收之日。

5．供应商同意提供按照贵方可能要求的与我方竞价有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的竞价或收到的任何竞价。

6．与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：			             传真：

供应商代表姓名、职务（印刷体）：

供应商名称：（公章）

法定代表人或其委托的全权代表人签名（签字或盖章）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人授权书。

## 二、资格声明函

资格声明函

致：中山市第二人民医院

本公司郑重声明：

（一）我公司参与中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目(项目编号20250052-DDYJ005)的采购活动，我司属于在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，独立于采购人，且不是为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构。

（二）我公司不存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的采购活动”的情形。

（三）我公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的条件：

      - 具有独立承担民事责任的能力；

      - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

      - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

      - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

      - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

      - 法律、行政法规规定的其他条件。

（四）我公司不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

（五）我公司非联合体投标。

（六）我公司承诺在本项目采购活动中，无围标串标行为。如查实在本项目投标活动中存在围标串标行为，将依法承担相应的法律责任，接收相应行政处罚和实信惩戒。

（七）我公司未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（八）我公司承诺参与采购活动中所提供的资料文件真实有效，正确无误。并对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称(加盖公章)：

法定代表人或授权委托人(签名或盖章)：

日          期：

## 三、法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人竞价并签署竞价文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致：中山市第二人民医院：

同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

（为避免废标，请供应商务必提供本附件）

法定代表人身份证复印件

法定代表人授权书

致：中山市第二人民医院：

兹授权                   同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                                                              。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖章）

有效期限：        年    月    日                签发日期：

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司竞价文件成交注的竞价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人，则本表不适用。

被授权代表身份证复印件

## 四、竞价一览表

竞价一览表

| 名称 | 数量 | 是否同意本项目按选定施工单位的报价与第三方结算单位的结算价按“就低”原则确定最终结算金额。 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目 | 一项 |  |  |  |

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价人名称（签章）：

日期：       年       月        日

## 五、用户需求响应表

用户需求响应表

| 序号 | 用户需求条款 | 竞价人响应描述 (报价人根据用户需求对应条款，如实填写响应内容) | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| “★”条款 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| “▲”条款 |  |  |  |  |
| 一般条款（非“★和▲”条款） |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |

说明：1. 报价人必须对应磋商文件“用户需求书”的内容逐条响应。标记“★”项（如有）为不可负偏离（劣于）的重要项。

2. 报价人响应用户需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3. 报价人可根据“用户需求书”要求及投标响应，对本表进行适当的扩充、优化。

供应商名称(并加盖公章)：

供应商法定代表人或其委托人签名签名（签字或盖章）：

日期：

## 六、服务方案

服务方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.人员投入（务必提供具体服务人员名单包括但不限于服务人员的工作经验、身份信息含身份证号码等）

2.工期安排

3.服务所用的设备、设施等

4.项目整体服务计划，含施工组织、安全文明施工措施、质量保证措施、应急方案及应急能力等（如有）

5.竞价人认为必要说明的其他内容（请结合自身情况，自行阐述。）

竞价人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

竞价人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 七、供应商基本情况

（一）供应商基本情况

1、供应商名称：                  电话号码：

2、地    址：                      传    真：

3、注册资金：                      经济性质：

4、供应商开户银行名称及账号：    地址：

5、营业注册执照：

（随本表格附上最新营业执照/登记证副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均需加盖公章，供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。）

6.其他证照资料

（二）供应商简介

（自行描述）

（三）供应商2022年至今财务状况

供应商2022年至今财务状况

| 年份 | 总资产 | 营业收入 | 净利润 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 |  |  |  |  |
| 2023 |  |  |  |  |
| 2024 |  |  |  |  |

（四）供应商2022年以来同类项目业绩

2022年以来同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 售价 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：提供合同资料，如合同关键页等。

（五）供应商2022年以来“同类项目业绩”服务评价情况

2022年以来“同类项目业绩”服务评价

| 序号 | 客户名称 | 项目名称 | 评价情况 |
| --- | --- | --- | --- |

## 注意：需提供与合同一致公章的业主服务评价资料。

## 八、关于磋商文件声明及磋商文件声明的函

中山市第二人民医院：

关于贵方      年   月   日（文件编号：20250052-DDYJ005）的蹉商邀请,本签字人愿意参加蹉商,提供用户需求中规定的  (物品/货物名称) 并证明提交的所有资料、文件等均是准确和真实的。

竞价人全称(盖公章)：                 授权签署本资格文件人：

单位地址：                           签字：

邮编：                               签字人的姓名、职务(印刷体)：

传真：                               电话：

日期                                 日期：

## 九、关于磋商文件承诺书及廉政承诺函

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：中山市第二人民医院后勤设施修缮改造项目【项目编号：20250052-DDYJ005】活动中，无以下围标、串标行为。

1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的响应文件相互混装；

6）不同供应商的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组招标项目投标；

8）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

供应商名称（加盖公章）：

供应商法定代表人或其委托人（签名或盖章）：

日期：      年   月   日

廉政承诺函

为增强双方依法经营、廉洁从业意识，完善自我约束、自我监督机制，营造守法诚信、廉洁高效的工作环境，有效防范发生违法违纪行为，根据国家有关法律法规及廉洁自律规定，特订立本廉政承诺书：

在与采购人业务交往过程中，按照有关法律法规和程序开展工作，严格执行国家的有关方针、政策，并遵守以下规定：

（一）不以任何理由为采购人和关联单位、工作人员报销应由采购人或个人人支付的费用；

（二）不以任何理由为采购人和关联单位、工作人员及其关联亲属赠送红包、礼金、购物卡、有价证券和贵重物品等不正当利益；

（三）不准为采购人和关联单位、工作人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及境外旅游等提供方便；

（四）不得以谋取不正当利益为目的，擅自与采购人工作人员就有业务问题进行私下商谈或者达成利益默契。

（五）不得以洽谈业务、签订合同为借口，邀请采购人工作人员外出旅游和进入营业性高消费娱乐场所。

（六）发现采购人工作人员有违反上述规定者，应向采购人单位举报。

（七）采购人纪检室负责廉政监督及投诉、举报受理和违法违纪行为的查处。

举报电话：0760-28149026

电子信箱：2839888758@qq.com

邮政编号：528447

邮政地址：广东省中山市港口镇木河迳东路中山市第二人民医院纪检室

如有发现我司违反本廉洁承诺规定的，给采购人造成的经济损失，依法予以赔偿。情节严重，涉嫌犯罪的，采购人有权向司法机关报案。同时采购人有权将我司列入黑名单，5年内禁止进入采购人市场，采购人不与我司建立任何业务关系包括经济往来关系。

特此承诺！

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日